Semana 3

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: Ariel Galvez Pacheco |  |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado de Software | Carrera: Ing. Desarrollo de Software |
| Profesor: Carlos Valverde | Fecha: 08/06/2026 |

# Descripción de la actividad
En esta actividad sumativa en parejas deberás consolidar la información recabada durante las semanas 1 y 2 aplicando las mejoras en base a los comentarios realizados por tu docente. Adicionalmente deberás elaborar el plan de trabajo que detalle las actividades necesarias para la realización de tu proyecto.

## Instrucciones específicas

Copia y pega la información de la semana 1 y 2 en este formato de respuesta. Posteriormente, elabora el plan de trabajo de tu proyecto utilizando la tabla que se presenta a continuación.
Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar a tu docente.

### Semana 1 – Propuesta del Proyecto

| 1. Nombre del proyecto | TrainSelf |
| --- | --- |

2. Descripción Proyecto

TrainSelf es una aplicación web diseñada para gimnasios, con el objetivo de automatizar el acceso al asesoramiento de entrenamiento físico. El sistema permite a cualquier usuario del gimnasio seleccionar su objetivo (pérdida de peso, ganancia de masa muscular o resistencia) y acceder de forma inmediata a una rutina de ejercicios guiada, que incluye instrucciones, animaciones y tiempos de trabajo y descanso para cada ejercicio. La plataforma cuenta con dos módulos principales: la interfaz de usuario, accesible desde cualquier dispositivo con navegador web, y un panel de administración desde el cual el entrenador o dueño del gimnasio puede gestionar las rutinas, agregar ejercicios y revisar estadísticas de uso. Adicionalmente, el sistema permite el registro de usuarios para llevar un historial de rutinas realizadas y visualizar el progreso en el tiempo. TrainSelf surge como respuesta a una problemática común en gimnasios independientes: la dependencia de un único asesor para orientar a todos los clientes simultáneamente. La solución busca garantizar que cada usuario tenga acceso a orientación de calidad en cualquier momento, sin necesidad de esperar la disponibilidad del personal.

| 3. Fundamentación Proyecto |  |
| --- | --- |
| Relevancia del proyecto | Este tema fue escogido a partir de una experiencia directa: en gimnasios independientes es común que el asesor sea también el dueño del establecimiento, lo que genera interrupciones constantes en la atención a los usuarios que contrataron un plan con asesoramiento. Esta problemática es relevante para el campo del desarrollo de software porque representa una oportunidad real de digitalizar y automatizar un proceso que hoy depende completamente de la disponibilidad de una persona. La situación se ubica en gimnasios independientes de la Región Metropolitana, Chile, establecimientos que generalmente cuentan con entre 1 y 3 trabajadores y no disponen de herramientas tecnológicas para gestionar el entrenamiento de sus clientes. Los principales afectados son los usuarios del gimnasio, especialmente aquellos entre 18 y 45 años que pagan planes con asesoramiento y no reciben atención continua, y los propios administradores del negocio, quienes deben dividir su tiempo entre múltiples roles. El aporte de valor de TrainSelf es garantizar que cualquier usuario pueda acceder a una rutina guiada en cualquier momento, sin depender de la disponibilidad del asesor, mejorando la calidad del servicio y la experiencia del cliente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto | El proyecto es viable dentro del bimestre de 9 semanas ya que el alcance está acotado al desarrollo de una aplicación web, sin necesidad de fabricar hardware adicional. Los materiales requeridos son: computadores de desarrollo, Spring Boot como framework backend con Java, Angular como framework frontend, Oracle Cloud como servicio de base de datos relacional, Docker y Docker Compose para la contenedorización de la aplicación, AWS EC2 para el despliegue en un entorno de producción simulado y GitHub Actions como herramienta de integración y despliegue continuo (CI/CD). El pipeline configurado en GitHub Actions automatizará el proceso completo: cada vez que se suba código a la rama principal, se construirán automáticamente las imágenes Docker, se publicarán en Docker Hub y se desplegarán en el servidor EC2 sin intervención manual. - Factores que facilitan: tecnologías ampliamente usadas en la industria, experiencia previa en Java adquirida en bimestres anteriores, capa gratuita disponible tanto en Oracle Cloud (Always Free) como en AWS (Free Tier), amplia documentación y comunidad activa de todas las tecnologías involucradas. El uso de Docker Compose simplifica el despliegue y GitHub Actions elimina errores manuales en el proceso de entrega continua. - Factores que dificultan: la configuración inicial del pipeline CI/CD, Docker Compose y el servidor EC2 puede ser compleja para el equipo → se resuelve destinando tiempo en las primeras semanas a levantar el entorno base y la infraestructura antes de iniciar el desarrollo de funcionalidades, apoyándose en la documentación oficial de AWS, Docker y GitHub Actions. La conexión entre Spring Boot y Oracle Cloud requiere configuración específica del driver JDBC → se mitiga siguiendo la documentación oficial de Oracle y realizando pruebas de conexión anticipadas. |
| Mercado Objetivo | TrainSelf apunta a dos perfiles dentro del ecosistema de gimnasios independientes. El primero es el administrador o dueño del gimnasio, quien busca profesionalizar su servicio sin contratar personal adicional, mejorar la experiencia de sus clientes y diferenciarse de la competencia mediante tecnología accesible. El segundo es el usuario final del gimnasio, personas de entre 18 y 50 años, con distintos niveles de experiencia en entrenamiento, que buscan autonomía para ejercitarse sin depender de la disponibilidad de un asesor. Ambos perfiles se ubican principalmente en comunas urbanas de la Región Metropolitana, donde la oferta de gimnasios independientes es alta y la competencia con cadenas grandes obliga a los establecimientos pequeños a innovar en su propuesta de valor. |

| 4. Objetivos |  |
| --- | --- |
| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios de gimnasios independientes acceder de forma autónoma a rutinas de ejercicio personalizadas según su objetivo, reduciendo la dependencia del asesor presencial mediante la automatización del proceso de orientación deportiva. |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un módulo de selección y visualización de rutinas que permita al usuario filtrar ejercicios según su objetivo (pérdida de peso, masa muscular o resistencia) desde cualquier dispositivo con navegador web. - Desarrollar un panel de administración que permita al entrenador o dueño del gimnasio crear, editar y eliminar rutinas y ejercicios del sistema de forma autónoma. - Implementar un sistema de recomendación adaptativa basado en reglas de negocio que detecte el progreso del usuario y sugiera automáticamente rutinas de mayor dificultad cuando este complete de forma consistente su nivel actual. - Desarrollar una tabla de clasificación que permita a los usuarios del gimnasio acumular puntos por rutinas completadas y días consecutivos entrenados, fomentando la motivación y la constancia mediante competencia entre miembros. - Implementar un dashboard de insights en el panel de administración que muestre al dueño o entrenador las rutinas más utilizadas, los horarios de mayor actividad y los objetivos predominantes entre los clientes, apoyando la toma de decisiones del negocio. |

Semana 2 – Desarrollo de Propuesta

| 5. Metodología |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de la Metodología |
| TrainSelf se desarrollará como proyecto individual utilizando la metodología ágil Scrum adaptado, organizada en sprints semanales alineados con las 9 semanas de la asignatura. Esta metodología permite una gestión iterativa e incremental del desarrollo, facilitando la detección temprana de errores y el ajuste continuo del alcance. La metodología se estructura en cuatro fases principales: 1. Planificación (Semana 1–2): Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, configuración del entorno de desarrollo (Docker, Oracle Cloud, GitHub Actions), diseño de la arquitectura y estructura de la base de datos. 2. Desarrollo (Semanas 2–7): Implementación iterativa de los cinco módulos: selección de rutinas, panel de administración, sistema de historial de usuarios, tabla de clasificación con puntos, y dashboard de insights. Cada módulo se desarrolla en sprints de 1–2 semanas con entregable funcional al cierre de cada sprint. 3. Pruebas y despliegue (Semana 8): Ejecución de pruebas funcionales sobre los módulos principales en entorno de staging, corrección de errores detectados y despliegue en AWS EC2 vía pipeline CI/CD con GitHub Actions. 4. Entrega y documentación (Semana 9): Preparación de la presentación final, documentación técnica del sistema y evaluación transversal. Como el proyecto es individual, todas las responsabilidades recaen en el mismo estudiante, quien gestiona el backlog, prioriza tareas y realiza la validación de cada entregable. |
| Tecnologías a utilizar |  |  |
| Backend: Spring Boot (Java). Framework robusto para la construcción de APIs RESTful. Gestiona la lógica de negocio, autenticación de usuarios, control de rutinas y el cálculo del sistema de puntuación. Satisface el requisito no funcional de escalabilidad y facilita la separación de responsabilidades. Frontend: Angular. Framework SPA (Single Page Application) que permite construir la interfaz de usuario del kiosk y el panel de administración web. Garantiza una navegación intuitiva sin recarga de página, cumpliendo el requisito funcional de usabilidad en pantallas táctiles. Base de datos: Oracle Cloud (Always Free). Base de datos relacional para almacenar usuarios, rutinas, ejercicios, historial de sesiones y puntuaciones. Su caracter SQL garantiza integridad referencial y soporte de consultas complejas para el dashboard de insights. Contenedorización: Docker y Docker Compose. Permiten empaquetar la aplicación en contenedores reproducibles, eliminando dependencias del entorno y asegurando que el sistema funcione idénticamente en desarrollo, staging y producción. Despliegue: AWS EC2 (Free Tier). Servidor en la nube donde se ejecutará la aplicación en producción. La automatización del despliegue se gestiona mediante GitHub Actions como pipeline CI/CD, ejecutando build, tests y push al servidor cada vez que se integra código a la rama principal. |  |  |
| Arquitectura |  |
| Patrón arquitectónico: MVC en capas (cliente–servidor) TrainSelf adopta una arquitectura de tres capas separadas por responsabilidad, siguiendo el patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador) distribuido en un esquema cliente–servidor. Esto garantiza mantenibilidad, independencia de capas y facilidad para escalar o reemplazar componentes de forma aislada. 1. Capa de presentación (Frontend – Angular) Contiene dos vistas principales: la interfaz de usuario tipo kiosk (selección de objetivo, visualización de rutinas, tabla de clasificación) y el panel de administración web (gestión de rutinas/ejercicios y dashboard de insights). Ambas vistas consumen la API REST del backend mediante llamadas HTTP/JSON. El componente de kiosk se diseña para operar en pantallas táctiles en modo pantalla completa, sin necesidad de teclado. 2. Capa de lógica de negocio (Backend – Spring Boot) Implementa la lógica central del sistema organizada en controladores (Controllers), servicios (Services) y repositorios (Repositories). Los Controllers reciben las peticiones REST y delegan en los Services que procesan las reglas de negocio (cálculo de puntos, recomendación adaptativa, generación de insights). Los Repositories (JPA/Hibernate) abstraen el acceso a datos. La API REST expone endpoints documentados bajo el estándar JSON, protegidos mediante autenticación JWT para el panel de administración. 3. Capa de datos (Oracle Cloud) La base de datos relacional almacena las entidades principales del sistema: usuarios (id, nombre, correo, puntos acumulados), rutinas (id, nombre, objetivo, nivel), ejercicios (id, nombre, descripción, duración, rutina_id) y sesiones (id, usuario_id, rutina_id, fecha, completada). Las relaciones entre entidades se gestionan mediante claves foráneas, garantizando integridad referencial. 4. Infraestructura y CI/CD La aplicación se ejecuta en contenedores Docker gestionados con Docker Compose, desplegados en una instancia AWS EC2. El pipeline CI/CD en GitHub Actions automatiza la compilación, pruebas unitarias y despliegue al servidor en cada push a la rama main. El frontend Angular se sirve como archivos estáticos desde el mismo servidor o desde un CDN, mientras que el backend Spring Boot expone sus endpoints en el puerto 8080 dentro del contenedor. Oracle Cloud se conecta de forma segura mediante variables de entorno, sin credenciales embebidas en el código. 5. Principios de diseño aplicados Se aplican los principios SOLID para garantizar que cada clase tenga una responsabilidad única y que las capas sean fácilmente extensibles. La separación de concerns entre frontend y backend permite que ambas capas evolucionen de forma independiente. La inyección de dependencias de Spring Boot favorece la modularidad y facilita las pruebas unitarias mediante mocking. El principio DRY (Don’t Repeat Yourself) se aplica en la reutilización de componentes Angular y en los servicios comunes del backend. |  |

Planes

PLAN DE CALIDAD – TrainSelf Objetivo Garantizar que TrainSelf cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, asegurando que cada módulo entregado sea correcto, usable y desplegable, y que el proceso de desarrollo esté bajo control permanente. Estándares de calidad Los estándares de calidad de TrainSelf se documentan en el repositorio GitHub (README) y se verifican mediante el pipeline CI/CD en cada sprint. A continuación, se listan los estándares aplicables: Estándar; Indicador / Criterio. Cumplimiento del cronograma; SPI ≥ 0,9 al cierre de cada sprint (GitHub Projects). Cobertura de pruebas unitarias; Mínimo 70% en capa de servicios (JaCoCo en pipeline CI/CD). Calidad del código; Cero errores bloqueantes reportados por SonarLint en cada commit. Rendimiento de la API; Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos bajo 10 usuarios simultáneos (Postman, semana 8). Usabilidad del aplicaci00f3n web; Usuario sin capacitación completa una rutina en ≤ 3 minutos (prueba funcional, semana 8). Atributos de Calidad Los atributos de calidad de TrainSelf son las características que el sistema debe exhibir para ser considerado de calidad. Se evalúan tanto en el producto (aplicación) como en el proceso de desarrollo: Atributo; Descripción. Fiabilidad; El sistema debe operar sin fallos durante el horario de uso del gimnasio. La API no debe retornar errores HTTP 5xx en condiciones normales.. Rendimiento; Los endpoints REST responden en ≤ 2 segundos bajo carga de hasta 10 usuarios concurrentes.. Usabilidad; La interfaz del kiosk es táctil e intuitiva: un usuario sin capacitación completa una rutina en ≤ 3 minutos.. Mantenibilidad; El código sigue principios SOLID y DRY. Cada clase tiene responsabilidad única. Cobertura de tests ≥ 70% facilita refactorización segura.. Seguridad; El panel de administración requiere autenticación JWT. Las credenciales de bases de datos y nube se gestionan mediante variables de entorno.. Indicadores de Calidad Los indicadores permiten medir objetivamente cada atributo de calidad. Se registran en el pipeline CI/CD o en pruebas manuales según corresponda: Indicador; Descripción; Atributo. SPI (Schedule Performance Index); Mide si el trabajo completado en el sprint es proporcional al planificado. SPI = trabajo completado / trabajo planificado. Si SPI < 0,9 se ajusta el alcance del siguiente sprint.; Fiabilidad / Cumplimiento de cronograma. Cobertura de pruebas (JaCoCo); Porcentaje de líneas y ramas del código de servicios cubiertas por pruebas unitarias JUnit 5. Se mide en cada ejecución del pipeline CI/CD.; Mantenibilidad. Errores bloqueantes (SonarLint); Número de errores de severidad bloqueante detectados en el análisis estático del código. Debe ser 0 antes de integrar a main.; Mantenibilidad / Fiabilidad. Tiempo de respuesta API (Postman); Tiempo promedio de respuesta de los endpoints REST bajo 10 peticiones concurrentes. Se mide en semana 8 sobre entorno staging en AWS EC2.; Rendimiento. Tiempo de completar rutina (prueba manual); Tiempo que tarda un usuario sin capacitación en seleccionar objetivo, ver rutina y marcarla como completada desde el kiosk táctil.; Usabilidad. Instrumento de medición de Calidad Instrumento; Descripción; Estándar; Atributos; Indicador. GitHub Actions (pipeline CI/CD); Ejecuta automáticamente build, pruebas unitarias y reporte JaCoCo en cada push a la rama main. Falla el pipeline si algún test no pasa.; Cobertura de pruebas / Calidad del código; Mantenibilidad / Fiabilidad; Cobertura ≥ 70% / 0 errores bloqueantes. JaCoCo (reporte de cobertura); Plugin integrado en Maven/Gradle que genera reportes de cobertura de pruebas unitarias. Se ejecuta en cada pipeline CI/CD.; Cobertura de pruebas unitarias; Mantenibilidad; Cobertura ≥ 70%. SonarLint (análisis estático); Herramienta integrada en el IDE que detecta errores, code smells y vulnerabilidades en tiempo real durante el desarrollo.; Calidad del código; Mantenibilidad / Seguridad; 0 errores bloqueantes. Postman (pruebas de rendimiento); Colección de peticiones HTTP que se ejecutan manualmente en semana 8 para medir tiempos de respuesta de los endpoints REST bajo 10 peticiones simultáneas.; Rendimiento de la API; Rendimiento; Tiempo ≤ 2 segundos. Prueba manual de usabilidad; El evaluador (estudiante) cronometra el tiempo que tarda un usuario sin capacitación en completar una rutina desde el kiosk. Se aplica en semana 8.; Usabilidad del kiosk; Usabilidad; ≤ 3 minutos por rutina. Lista de verificación de sprint; Checklist aplicada al cierre de cada sprint: módulo funcional en local, tests pasan, pipeline CI/CD exitoso, docs actualizadas en README.; Todos los estándares; Todos los atributos; 100% ítems aprobados. Mediciones del Control de Calidad Las mediciones de control de calidad se registran al cierre de cada sprint y en la semana de pruebas (semana 8). Los valores obtenidos se comparan con los valores requeridos para determinar acciones correctivas: Fecha; Proceso /Producto medido; Valor requerido; Valor obtenido; ¿Es aceptable?; Recomendación; Fecha de Resolución. Semanal (cierre sprint); Módulo funcional entregado / Checklist de sprint; 100% ítems aprobados; A registrar al cierre de cada sprint; A evaluar; Ajustar alcance siguiente sprint si hay ítems pendientes; Inicio sprint siguiente. Cada push a main; Cobertura de pruebas unitarias (JaCoCo); ≥ 70%; A registrar en pipeline; A evaluar; Agregar tests si cobertura baja del umbral; Antes del siguiente commit. Cada push a main; Errores bloqueantes SonarLint; 0 errores; A registrar en pipeline; A evaluar; Corregir antes de integrar a main; Mismo día. Semana 8; Tiempo de respuesta API REST (Postman); ≤ 2 segundos; A medir en pruebas; A evaluar; Optimizar queries o lógica de negocio si supera umbral; Semana 8. Semana 8; Usabilidad kiosk (prueba manual); ≤ 3 minutos por rutina; A medir en pruebas; A evaluar; Rediseñar flujo UI si supera el tiempo máximo; Semana 8–9. Responsable y seguimiento El responsable único es el estudiante (rol: desarrollador y gerente de proyecto). El control de calidad se realizará al cierre de cada sprint mediante una lista de verificación que confirma: (a) módulo funcional en entorno local, (b) pruebas unitarias ejecutadas sin fallos, (c) código integrado y pipeline CI/CD exitoso, (d) documentación del sprint actualizada en GitHub. PLAN DE PRUEBAS – TrainSelf ## Elementos de Pruebas Se prueban los cinco módulos de TrainSelf: (1) Módulo de selección de rutinas: filtrado por objetivo y nivel, visualización de ejercicios. (2) Panel de administración: CRUD de rutinas y ejercicios, autenticación JWT. (3) Sistema de registro de usuarios: creación de cuenta, login, historial de sesiones. (4) Tabla de clasificación: cálculo de puntos por rutinas completadas y días consecutivos. (5) Dashboard de insights: consultas de rutinas más usadas, horarios y objetivos predominantes. También se prueban los endpoints REST del backend (Spring Boot) y la integración con Oracle Cloud. Funcionalidades a No Probar Quedan fuera del alcance de pruebas: (1) Compatibilidad con navegadores distintos a Chrome. (2) Pruebas de seguridad avanzadas (penetration testing, análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP) por limitación de tiempo y recursos. (3) Pruebas de carga con más de 10 usuarios simultáneos. (4) Pruebas en dispositivos móviles (5) Pruebas de internacionalización (el sistema opera solo en español). ## Criterios de Aceptación o Rechazo Se acepta el sistema si: (1) El 100% de los casos de prueba funcionales definidos pasan sin errores bloqueantes. (2) La cobertura de pruebas unitarias es ≥ 70% (JaCoCo). (3) 0 errores bloqueantes detectados por SonarLint. (4) Tiempo de respuesta API ≤ 2 s bajo 10 peticiones concurrentes (Postman). (5) Un usuario sin capacitación completa una rutina en la app en ≤ 3 minutos. Se rechaza si cualquiera de los criterios anteriores no se cumple y no existe plan de remediación aprobado. ## Criterios de Suspensión ## Se suspenden las pruebas cuando: (1) El pipeline CI/CD falla de forma bloqueante (build roto) y no se puede desplegar en staging. (2) Oracle Cloud no está disponible y la contingencia con PostgreSQL en Docker no está operativa. (3) Se detectan más de 3 errores bloqueantes no resueltos en el mismo módulo. En todos los casos se registra un issue en GitHub con severidad bloqueante. ## Criterios de Reanudación Se reanudan las pruebas cuando: (1) El pipeline CI/CD vuelve a ejecutarse exitosamente. (2) El entorno de staging está operativo y accesible. (3) Los errores bloqueantes han sido corregidos y verificados por el desarrollador. La reanudación se registra en el issue de GitHub correspondiente. # Entregables Los entregables del plan de pruebas son: (1) Este documento (Plan de Pruebas). (2) Reporte JaCoCo de cobertura de pruebas unitarias (generado automáticamente por GitHub Actions en cada sprint). (3) Resultados de pruebas funcionales manuales (semana 8): tabla con los 6 casos de prueba, resultado obtenido y estado (aprobado/fallido). (4) Resultados de pruebas de rendimiento (semana 8): reporte Postman con tiempos de respuesta. (5) Registro de defectos: issues en GitHub etiquetados por severidad. # Recursos ## Requerimientos de Entornos – Hardware Servidor de producción/staging: AWS EC2 t2.micro (Free Tier) con Ubuntu 22.04. Ejecuta los contenedores Docker con el backend Spring Boot y el frontend Angular. - Base de datos: Oracle Cloud Always Free (OCPU: 1, RAM: 1 GB). En desarrollo local se usa H2 embebido; contingencia con PostgreSQL en Docker. - Equipo del desarrollador/tester: PC con Ryzen 5, 16 GB RAM, Windows 11. Ejecuta el entorno de desarrollo local con Docker Desktop. - Aplicación web: pantalla donde se ejecutará el frontend Angular en modo pantalla completa para pruebas de usabilidad en semana 8. - Conectividad: conexión a internet estable para acceder a AWS EC2, Oracle Cloud y GitHub. Velocidad mínima recomendada: 10 Mbps. - No se requieren recursos de hardware adicionales para este proyecto. ## Requerimientos de Entornos – Software Sistema bajo prueba: TrainSelf v1.0 desplegado en AWS EC2 vía Docker Compose. - Base de datos de pruebas: Oracle Cloud (producción) / H2 embebido (desarrollo) / PostgreSQL Docker (contingencia). - Framework de pruebas unitarias: JUnit 5 + Mockito (Java). Plugin JaCoCo para cobertura. - Análisis estático: SonarLint integrado en el IDE (IntelliJ IDEA). - Seguimiento de incidencias: GitHub Issues (etiquetas: bloqueante / mayor / menor). - Control de versiones: Git + GitHub (repositorio privado). Estrategia: feature branches, merge a main solo cuando pipeline pasa. - IDE: IntelliJ IDEA (backend Java) + Visual Studio Code (frontend Angular). - Pruebas de rendimiento: Postman (colección de peticiones concurrentes). - CI/CD: GitHub Actions (ejecuta build, tests JUnit 5, JaCoCo y deploy en cada push a main). Estos requerimientos aseguran que los equipos y herramientas de software estén preparados para realizar las pruebas de manera eficiente, y que todos los testers tengan acceso a los recursos necesarios para cumplir con el plan de pruebas. ## Herramientas de Pruebas Requeridas Las herramientas de pruebas seleccionadas para TrainSelf son: - Automatización: - JUnit 5 + Mockito: framework de pruebas unitarias para Java. Permite mockear dependencias y probar servicios de forma aislada. - JaCoCo: plugin Maven/Gradle para medir cobertura de pruebas. Genera reporte HTML disponible en cada ejecución del pipeline GitHub Actions. - Spring Boot Test + H2: framework de pruebas de integración para Spring Boot. Usa base de datos H2 en memoria para pruebas rápidas sin Oracle Cloud. - GitHub Actions: pipeline CI/CD que ejecuta automáticamente build + tests + deploy en cada push a la rama main. - Gestión y seguimiento: - GitHub Issues: registro y seguimiento de defectos. Etiquetas: bug/bloqueante, bug/mayor, bug/menor. Cierre de issue = defecto corregido y verificado. - GitHub Projects: tablero kanban con columnas To Do / In Progress / Done para gestionar los casos de prueba manuales de la semana 8. - Rendimiento: - Postman: colección de peticiones HTTP configurada para simular 10 peticiones concurrentes a los endpoints críticos. Se ejecuta manualmente en semana 8. - Calidad de código: - SonarLint: análisis estático integrado en el IDE. Detecta errores bloqueantes, code smells y vulnerabilidades en tiempo real durante el desarrollo. # Planificación y Organización ## Procedimientos para las Pruebas TrainSelf aplica los siguientes procedimientos de prueba integrados con el ciclo Scrum: 1. Pruebas ágiles continuas (durante desarrollo) - Las pruebas unitarias e integración se escriben en paralelo al desarrollo de cada módulo. El pipeline GitHub Actions ejecuta la suite completa en cada push a main. Si el pipeline falla, se detiene el desarrollo hasta corregir el error. 2. Ciclo de vida del caso de prueba - Diseño → Ejecución → Registro → Corrección → Verificación. Los casos se diseñan al inicio del sprint basados en los criterios de aceptación del módulo. Los defectos se registran como issues en GitHub con etiqueta de severidad. Una vez corregido, el caso se re-ejecuta para confirmar la resolución. 3. Pruebas de caja negra (pruebas funcionales manuales – semana 8) - Se valida que cada endpoint REST y cada flujo de usuario en el frontend produzcan el resultado esperado, sin acceder al código fuente. Se verifican los 6 casos de prueba funcionales definidos en el alcance. - 4. Pruebas de caja blanca (pruebas unitarias – durante desarrollo) - JUnit 5 + Mockito prueban los métodos internos de cada Service. JaCoCo verifica que la cobertura alcance el 70% mínimo en la capa de servicios. 5. Pruebas de regresión (automatizadas – en cada push) - GitHub Actions ejecuta la suite completa de pruebas unitarias e integración en cada push a main. Garantiza que los módulos ya entregados no se rompan al agregar nuevas funcionalidades. 6. Pruebas de rendimiento (manual – semana 8) - Postman simula 10 peticiones concurrentes a los endpoints críticos del backend (rutinas, sesiones, ranking, insights). Criterio: tiempo promedio ≤ 2 segundos, 0 errores HTTP 5xx. 7. Pruebas de usabilidad (manual – semana 8) - Un usuario sin capacitación previa interactúa con la app. El evaluador cronometra el tiempo desde la pantalla inicial hasta marcar la rutina como completada. Criterio: ≤ 3 minutos. 8. Pruebas de integración (automatizadas – pipeline CI/CD) - Spring Boot Test + H2 validan el flujo completo de cada endpoint REST. Se ejecutan automáticamente en el pipeline. Los endpoints validados incluyen: POST /usuarios, POST /sesiones, GET /ranking, GET /insights, CRUD /rutinas. - 9. Pruebas de aceptación (semana 8 – con patrocinador) - El docente (Carlos Valverde) valida que el sistema cumple los criterios de aceptación definidos en este plan. La aprobación formal se registra en la tabla de aprobaciones. ## Matriz de Responsabilidades - Ariel Galvez (Desarrollador) es responsable de la totalidad del proceso de pruebas. El diseño, ejecución y documentación de todos los tipos de prueba; registro de defectos en GitHub Issues; corrección y verificación. - Carlos Valverde: Revisor/aprobador externo de resultados en sprint review semanal; aprobación del informe final de pruebas en semana 8. ## Cronograma ## Semanas 2–7 (desarrollo): pruebas unitarias e integración ejecutadas en CI/CD en cada sprint. Al cierre de cada sprint: checklist de calidad (tests pasan, cobertura ≥ 70%, 0 errores SonarLint). Semana 8: ejecución de los 6 casos de prueba funcional manuales + pruebas de rendimiento (Postman) + prueba de usabilidad de la app. Registro de defectos y correcciones. Semana 9: verificación final, cierre de defectos y presentación del informe de pruebas. ## Premisas Las siguientes premisas enmarcan la ejecución del plan de pruebas de TrainSelf: 1. Limitaciones de tiempo - Las pruebas funcionales y de rendimiento se ejecutan en la semana 8 (ventana de 7 días). Las pruebas automatizadas (unitarias/integración) corren continuamente durante semanas 2–7. 2. Disponibilidad de recursos - Se asume disponibilidad continua de: AWS EC2 (staging), Oracle Cloud (base de datos), GitHub (repositorio + Actions), e VS Code (IDE). Sin costo adicional. 3. Metodología - Se aplica Agile Testing: pruebas integradas al sprint, en paralelo al desarrollo, con feedback inmediato vía pipeline CI/CD. 4. Herramientas - JUnit 5/Mockito/JaCoCo (unitarias), Spring Boot Test/H2 (integración), Postman (rendimiento), SonarLint (calidad), GitHub Actions (CI/CD), GitHub Issues (defectos). 5. Entornos - Entorno local (H2 + Docker): disponible desde semana 1. Entorno staging (AWS EC2): disponible desde semana 4 para pruebas de integración. Contingencia: PostgreSQL en Docker si Oracle Cloud no está disponible. 6. Datos de prueba - Se usa un script SQL con: 3 usuarios de prueba, 5 rutinas (distintos objetivos y niveles), 15 ejercicios y 10 sesiones completadas. Cargado automáticamente en H2 para pruebas unitarias y en Oracle Cloud para pruebas funcionales. 7. Habilidades - El desarrollador tiene conocimiento de JUnit 5, Spring Boot Test, Postman y GitHub Actions suficiente para ejecutar todos los tipos de prueba definidos. 8. Alcance de las Pruebas - El alcance está definido en la sección "Elementos de Pruebas" de este documento y no cambiará sin aprobación del docente. 9. Gestión de defectos - Defectos bloqueantes: resolución en el mismo día. Defectos mayores: resolución antes del siguiente sprint. Defectos menores: resolución antes de la entrega final (semana 9). 10. Comunicación - El estado de las pruebas se reporta en el informe semanal al docente (viernes) y en el sprint review presencial. Los defectos activos se escalan al docente si no se resuelven en 24 horas. 11. Riesgos y contingencias - Contingencias documentadas en el Plan de Riesgos. El principal riesgo de pruebas es indisponibilidad del entorno staging → contingencia: pruebas locales con Docker Compose 12. Aprobación - Carlos Valverde aprueba el informe de pruebas en la sprint review de semana 8. Sin aprobación no se procede a la entrega final de semana 9. 13. Integración pruebas-desarrollo - Las pruebas unitarias e integración se desarrollan en el mismo sprint que el módulo. No se integra código a main sin que el pipeline pase. Tipo de prueba; Herramientas; Momento; Criterio de aceptación. Unitarias (automatizadas); JUnit 5 + Mockito + JaCoCo; Cada push a main (CI/CD); 0 fallos + cobertura ≥ 70%. Integración (automatizadas); Spring Boot Test + H2 en memoria; Cierre de cada sprint (CI/CD); Todos los endpoints responden con HTTP y payload esperado. Funcionales (manuales); Prueba sobre staging en AWS EC2; Semana 8; 100% de los 6 casos de prueba definidos aprobados. Rendimiento (manuales); Postman (10 peticiones concurrentes); Semana 8; Tiempo promedio ≤ 2 segundos, 0 errores HTTP 5xx. Usabilidad (manual); Cronometraje en app aplicación web táctil; Semana 8; Usuario sin capacitación completa rutina en ≤ 3 minutos. PLAN DE RIESGOS – TrainSelf # Calendario La gestión de riesgos se ejecuta en tres momentos del proyecto: - Semana 1-2: identificación y análisis inicial de riesgos al comenzar el proyecto. (2) Inicio de cada sprint (semanas 2-7): revisión del registro de riesgos, actualización de probabilidad/impacto y planificación de respuestas para el sprint en curso. (3) Semana 8: reevaluación completa antes de las pruebas finales. # Categorías de Riesgo Los riesgos de TrainSelf se agrupan en cuatro categorías: (1) Técnicos: errores de código, fallos de infraestructura, incompatibilidades de tecnología. (2) De gestión: retrasos por subestimación de tareas, deuda técnica acumulada. (3) Externos: indisponibilidad de servicios cloud (Oracle Cloud, AWS EC2), cambios en herramientas gratuitas. (4) De datos: pérdida de código fuente o datos de la base de datos. # Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) Riesgos TrainSelf – Estructura de Desglose: 1. Técnicos 1.1 Errores detectados tardíamente, 1.2 Incompatibilidad Oracle Cloud/Spring Boot, 1.3 Fallo pipeline CI/CD 2. Gestión 2.1 Retrasos por subestimación, 2.2 Deuda técnica acumulada 3. Externos 3.1 Indisponibilidad Oracle Cloud, 3.2 Indisponibilidad AWS EC2 4. Datos 4.1 Pérdida de código fuente, 4.2 Corrupción base de datos # Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos ## Definiciones de Probabilidad La probabilidad se estima cualitativamente al inicio de cada sprint, considerando el historial del proyecto y la complejidad de las tareas planificadas: Muy Alta; 0,90 – 90% de probabilidad de ocurrencia. El riesgo casi con certeza se materializará si no se actúa.. Alta; 0,70 – 70% de probabilidad. El riesgo tiene alta chance de ocurrir en el contexto del proyecto.. Media; 0,50 – 50% de probabilidad. El riesgo podría o no materializarse con igual probabilidad.. Baja; 0,30 – 30% de probabilidad. El riesgo tiene baja chance de ocurrir, pero no es despreciable.. Muy Baja; 0,10 – 10% de probabilidad. El riesgo es poco probable pero se registra para seguimiento.. ## Definiciones de Impacto Objetivo de Proyecto; Muy bajo; Bajo; Medio; Alto; Muy Alto. Alcance; Cambio insignificante en el alcance del módulo.; Reducción menor de funcionalidades no críticas (ej. quitar filtros secundarios).; Se reduce una funcionalidad relevante de un módulo (ej. sin historial de sesiones).; Se elimina un módulo completo del MVP (ej. sin dashboard de insights).; El sistema no cumple el objetivo principal: no permite seleccionar ni completar rutinas.. Cronograma; Retraso ≤ 1 día recuperable en el mismo sprint.; Retraso de 1–2 días que obliga a renegociar el alcance del sprint.; Retraso de 3–4 días que afecta el inicio del siguiente sprint.; Retraso ≥ 1 semana completa; se pierde un sprint.; Imposibilidad de entregar en la semana 9; entrega fuera de plazo del curso.. Calidad; Calidad ligeramente por debajo del estándar; corregible de inmediato.; Cobertura de tests < 70% o SonarLint reporta errores menores corregibles.; Errores bloqueantes no detectados en producción que requieren hotfix urgente.; Fallo en pruebas funcionales semana 8; módulo no aprueba criterios de aceptación.; El sistema es inoperable en producción; no pasa ninguna prueba funcional.. # Matriz de Probabilidad e Impacto ## La matriz combina probabilidad × impacto para priorizar riesgos. Rojo (≥0,18): crítico, respuesta inmediata. Amarillo (≥0,05): seguimiento activo. Verde (<0,05): monitoreo pasivo. Para TrainSelf: R1 y R3 caen en zona roja (Alta×Alto); R2 y R5 en amarilla; R4 en amarilla-alta por impacto Muy Alto pese a probabilidad Baja. ## Amenazas (Riesgos) Amenazas TrainSelf: R1 – Retrasos por subestimación (Alta/Alto); R2 – Indisponibilidad Oracle Cloud (Media/Alto); R3 – Errores críticos detectados tarde (Media/Alto); R4 – Pérdida de código o datos (Baja/Muy Alto); R5 – Deuda técnica acumulada (Media/Medio). Cada riesgo tiene plan de respuesta en el Registro de Riesgos. Impacto Probabilidad; Muy Bajo; Bajo; Medio; Alto; Muy Alto. 0,05; 0,10; 0,20; 0,40; 0,80. Muy Alta; 0,90; 0,04; 0,09; 0,18; 0,36; 0,72. Alta; 0,70; 0,04; 0,07; 0,14; 0,28; 0,56. Media; 0,50; 0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,40. Baja; 0,30; 0,01; 0,03; 0,06; 0,12; 0,24. Muy Baja; 0,10; 0,01; 0,01; 0,02; 0,04; 0,08. ## Oportunidades Oportunidades TrainSelf: O1 – Completar módulos antes del plazo permite agregar funcionalidades opcionales (modo offline). O2 – Alta cobertura de tests desde el inicio reduce correcciones en semana 8. O3 – Dominar Spring Boot + Angular puede habilitar un MVP real para el cliente objetivo al finalizar el curso. Impacto Probabilidad; Muy Alto; Alto; Medio; Bajo; Muy Bajo. 0,05; 0,10; 0,20; 0,40; 0,80. Muy Alta; 0,90; 0,04; 0,09; 0,18; 0,36; 0,72. Alta; 0,70; 0,04; 0,07; 0,14; 0,28; 0,56. Media; 0,50; 0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,40. Baja; 0,30; 0,01; 0,03; 0,06; 0,12; 0,24. Muy Baja; 0,10; 0,01; 0,01; 0,02; 0,04; 0,08. # Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) El docente (Carlos Valverde) tiene tolerancia media-alta a riesgos técnicos menores (errores de código corregibles en el mismo sprint), pero tolerancia baja a retrasos en entregables y a fallos en la entrega final de la semana 9. El Desarrollador acepta riesgos técnicos con plan de contingencia documentado. No es aceptable entregar un sprint sin módulo funcional ni perder el código fuente. El umbral de escalamiento al docente se activa cuando un bloqueo no se resuelve en 24 horas. # Formatos de los Informes Los riesgos activos se reportan en dos formatos: (1) Informe semanal escrito (viernes): sección "Riesgos activos" con ID, descripción, probabilidad, impacto y acción en curso. Se envía al docente por correo/aula virtual. (2) Sprint Review semanal (en clase): el estudiante presenta verbalmente los riesgos materializados en el sprint y las acciones tomadas. # Seguimiento El monitoreo de riesgos se realiza en tres niveles: (1) Diario: standup de 15 min revisando GitHub Projects; si aparece un bloqueo se registra como issue en GitHub inmediatamente. (2) Por sprint: al inicio de cada sprint se revisa el registro de riesgos, se actualizan probabilidad/impacto y se ajusta el plan de respuesta. (3) Semana 8: reevaluación completa del registro de riesgos antes de las pruebas finales. Se usa GitHub Issues como tablero de seguimiento de riesgos activos. ID; Riesgo; Prob.; Impacto; Plan de respuesta. R1; Retrasos por subestimación de tareas; Alta; Alto; Dividir módulos en tareas ≤4h en GitHub Projects. Si desvíación >2 días, reducir alcance del sprint siguiente priorizando MVP.. R2; Problemas de conectividad con Oracle Cloud; Media; Alto; Configurar H2 como BD embebida en perfil dev. Si falla en producción, activar PostgreSQL en contenedor Docker en EC2.. R3; Errores críticos detectados tarde; Media; Alto; Pruebas de integración automáticas en cada push (GitHub Actions). Mantener main siempre deployable.. R4; Pérdida de código o datos; Baja; Muy Alto; Repositorio privado GitHub con commits diarios. Backup automático activado en Oracle Cloud.. R5; Deuda técnica acumulada; Media; Medio; Reservar 20% de cada sprint para refactorización. Documentar decisiones en README del repositorio.. PLAN DE COMUNICACIONES – TrainSelf # Restricciones y Premisas Las siguientes restricciones y premisas enmarcan la gestión de comunicaciones del proyecto TrainSelf durante las 9 semanas de desarrollo. Restricciones de Tiempo - Restricción: El proyecto tiene duración fija de 9 semanas. Las comunicaciones se ajustan a hitos semanales: sprint review en clase y entrega de informe cada viernes. - Premisa: Se asume que el docente está disponible en clases para recibir demos semanales. Los informes se envían el viernes vía correo/aula virtual. Restricciones de Recursos - Restricción: El proyecto es individual. Todas las comunicaciones son responsabilidad única del estudiante-desarrollador, sin equipo de apoyo. - Premisa: Se asume acceso estable a internet y disponibilidad de las herramientas gratuitas definidas: GitHub, correo institucional Duoc UC y aula virtual. Restricciones de Herramientas de Comunicación - Restricción: Las herramientas se limitan al entorno académico: correo institucional Duoc UC, aula virtual, GitHub y Microsoft Teams. - Premisa: Se asume que el docente responde correos y consultas dentro de 24 horas hábiles. Restricciones Geográficas - Restricción: Las reuniones ejecutivas son presenciales en horario de clases. Fuera de ese horario la comunicación es escrita (correo/aula virtual). - Premisa: Todos los stakeholders están en Chile (misma zona horaria). No hay restricciones geográficas de horario. Restricciones de Confidencialidad y Seguridad - Restricción: El repositorio GitHub es privado. Las credenciales de Oracle Cloud y AWS no se comparten en ningún canal; se gestionan con variables de entorno. - Premisa: El código en GitHub no incluye datos sensibles de la organización académica ni del cliente objetivo. Restricciones de Presupuesto - Restricción: El proyecto no cuenta con presupuesto para comunicaciones. Se usan exclusivamente plataformas gratuitas o provistas por la institución. - Premisa: Se asume disponibilidad continua de GitHub free tier, correo institucional y aula virtual Duoc UC sin costo adicional. # Requisitos de Comunicaciones de los Interesados A continuación, se identifican los cuatro stakeholders de TrainSelf con sus respectivos requisitos de comunicación: 1. Carlos Valverde (Patrocinador) Información requerida: avance del sprint, demo funcional, métricas de calidad (cobertura de tests, SPI), riesgos activos. Frecuencia: semanal (cada clase). Canal: presencial en clase / Discord. Formato: demo en vivo + resumen escrito. Confirmación de recepción: inmediata durante la sesión. 2. Ariel Galvez – Desarrollador Información requerida: retroalimentación del docente, estado del backlog, bloqueos técnicos. Frecuencia: diaria (autogestión). Canal: GitHub Projects + daily standup personal (15 min). Formato: actualización de issues en GitHub. Ap rueba: no aplica (es el emisor y receptor principal). 3. Dueño / administrador del gimnasio (cliente objetivo) Información requerida: funcionalidades disponibles del sistema, interfaz del panel de administración, dashboard de insights. Frecuencia: al cierre del proyecto (semana 9). Canal: demo presencial o vídeo. Formato: demo funcional del producto final. 4. Usuarios finales (miembros del gimnasio) Información requerida: instrucciones de uso de la app web. Frecuencia: una sola vez al momento de pruebas de usabilidad (semana 8). Canal: interacción directa con la app. Formato: prueba funcional de navegación en pantalla táctil sin capacitación previa. # Recursos asignados a actividades de comunicaciones Los recursos destinados a las comunicaciones del proyecto TrainSelf son: Personal: Desarrollador (único responsable de todas las comunicaciones). Tiempo estimado: 30 minutos semanales para redacción de informes + tiempo en clase para demo. Herramientas tecnológicas: GitHub Projects (backlog y seguimiento), Correo institucional Duoc UC (informes semanales), Aula virtual Duoc UC (entrega de documentos formales), Discord (reuniones virtuales si aplica), Repositorio GitHub (canal técnico permanente y visible para el docente). Presupuesto: $0. Todas las herramientas son gratuitas o provistas por la institución académica. Tabla de flujo de información Comunicación; Objetivo; Contenido; Medio; Frecuencia; Responsable. Sprint Review (ejecutiva); Presentar avance e integrar retroalimentación; Demo funcional, métricas de calidad, riesgos, plan siguiente sprint; Discord; Semanal (en clase); Ariel Galvez. Informe semanal escrito; Mantener al docente informado del avance; Resumen sprint, % avance, cobertura tests, riesgos activos; Correo / Aula virtual Duoc UC; Semanal (viernes); Ariel Galvez. Standup diario (autogestión); Controlar avance y detectar bloqueos; Qué completé, qué haré, bloqueos. Issues en GitHub; GitHub Projects; Diaria (15 min); Ariel Galvez. Demo final + documentación; Presentar producto terminado a todos los stakeholders; Sistema funcional, documentación técnica y manual de usuario; Aula virtual; Semana 9 (una vez); Ariel Galvez.

| PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Entregable | Observaciones |
| S1 – Definición del proyecto | Identificar la problemática, declarar el mercado objetivo, definir objetivos generales y específicos. | Computador, documentación académica, plantilla Duoc UC | Semana 1 | Ariel Galvez | Formato S1: nombre, descripción, fundamentación, mercado objetivo y objetivos del proyecto. | Base conceptual del proyecto. Define el alcance y orienta todas las decisiones de diseño siguientes. |
| S2 – Metodología, arquitectura y planes | Diseñar la arquitectura MVC, seleccionar el stack tecnológico y elaborar los planes de calidad, riesgos, comunicaciones y pruebas. | Computador, Spring Boot, Angular, Oracle Cloud, GitHub, plantillas PMO Informática | Semana 2 | Ariel Galvez | Formato S2: metodología, tecnologías, arquitectura y los cuatro planes de gestión. | Fundamento técnico del proyecto. El plan de riesgos y el plan de pruebas guiarán las decisiones durante el desarrollo. |
| S3 – Plan de trabajo integrado | Consolidar contenido de semanas 1 y 2 con mejoras, y elaborar el plan de trabajo detallado con todas las actividades del proyecto. | Computador, formatos S1 y S2 corregidos, plantilla S3 Duoc UC | Semana 3 | Ariel Galvez | Formato S3: contenido integrado de S1+S2 más plan de trabajo completo. | Este entregable. La calidad del plan de trabajo determina la viabilidad y trazabilidad del proyecto en las semanas siguientes. |
| S4 – Entorno e infraestructura base | Configurar repositorio GitHub con feature branches, pipeline CI/CD básico en GitHub Actions, contenedores Docker y Docker Compose, instancia AWS EC2 y conexión con Oracle Cloud. | GitHub, GitHub Actions, Docker Desktop, AWS EC2 (Free Tier), Oracle Cloud (Always Free), IntelliJ IDEA | Semana 4 | Ariel Galvez | Repositorio funcional con pipeline CI/CD operativo, contenedores levantados y conexión BD verificada. | Riesgo R2 (Oracle Cloud). Contingencia: H2 embebido en perfil dev si la conexión falla. Prioridad alta: sin entorno base no se puede desarrollar. |
| S5 – Módulo 1: Selección y visualización de rutinas | Implementar el backend (RoutineService, endpoints REST CRUD de rutinas y ejercicios) y el frontend Angular (pantalla aplicaci00f3n web: selección de objetivo, visualización de rutina con instrucciones y tiempos). | Spring Boot, Angular, Oracle Cloud, JUnit 5, JaCoCo, SonarLint, GitHub Actions | Semana 5 | Ariel Galvez | Aplicación web funcional: usuario selecciona objetivo y visualiza rutina completa. Pruebas unitarias (cobertura ≥ 70%). | Módulo núcleo del MVP. Si se retrasa, impacta directamente la entrega final. Riesgo R1: dividir en tareas de máx. 4h en GitHub Projects. |
| S6 – Módulo 2: Panel de administración | Desarrollar el panel web para que el administrador pueda crear, editar y eliminar rutinas y ejercicios. Implementar autenticación JWT para proteger el acceso al panel. | Spring Boot (Spring Security + JWT), Angular, Oracle Cloud, JUnit 5, Mockito | Semana 6 | Ariel Galvez | Panel de administración funcional con CRUD de rutinas/ejercicios y autenticación JWT operativa. | La autenticación JWT es crítica para la seguridad. Dedicar el 20% del sprint a refactorización según SonarLint (Riesgo R5). |
| S7 – Módulo 3: Registro de usuarios e historial | Implementar registro, login y perfil de usuario. Registrar sesiones completadas en la BD y mostrar el historial de rutinas del usuario en el frontend. | Spring Boot, Angular, Oracle Cloud (entidad sesiones), JUnit 5, Mockito | Semana 7 | Ariel Galvez | Sistema de registro/login funcional. Historial de sesiones del usuario visible en la app. Pruebas de integración de endpoints /usuarios y /sesiones. | Este módulo habilita las funcionalidades de puntuación e insights. Si hay retraso, simplificar historial (solo conteo de sesiones) para proteger el sprint siguiente. |
| S7–8 – Módulos 4 y 5: Ranking e Insights | Implementar el sistema de puntos (PointService: puntos por rutina completada y días consecutivos), tabla de clasificación y dashboard de insights (RecommendationService, InsightService: rutinas más usadas, horarios, objetivos). | Spring Boot, Angular, Oracle Cloud, JUnit 5 + Mockito (PointService, InsightService), GitHub Actions | Semanas 7–8 | Ariel Galvez | Tabla de clasificación con puntos actualizada en tiempo real. Dashboard de insights funcional en el panel de administración. | Funcionalidades opcionales que enriquecen el MVP. Si el cronograma se aprieta, el dashboard puede simplificarse (solo rutinas más usadas) sin comprometer la entrega. |
| S8 – Pruebas integrales y corrección de errores | Ejecutar los 6 casos de prueba funcional manuales sobre el entorno staging en AWS EC2, pruebas de rendimiento con Postman (10 peticiones concurrentes) y prueba de usabilidad del aplicaci00f3n web. | AWS EC2 (staging), Postman, GitHub Issues, GitHub Actions, navegador Chrome | Semana 8 | Ariel Galvez | Reporte de pruebas funcionales (6 casos aprobados), reporte Postman (tiempos ≤ 2s), registro de defectos en GitHub Issues. | Criterio mínimo: 100% casos funcionales sin errores bloqueantes. Si el entorno staging falla, usar contingencia con Docker Compose local (Riesgo R2). |
| S9 – Documentación y entrega final | Preparar la presentación final del proyecto, elaborar la documentación técnica (README, manual de usuario básico), realizar la demo ante el docente y cerrar todos los defectos registrados. | GitHub (README), aula virtual Duoc UC, Microsoft Teams/sala de clases, informe de pruebas | Semana 9 | Ariel Galvez | Sistema desplegado y funcional en AWS EC2, documentación técnica entregada en aula virtual, demo presencial realizada. | La aprobación del docente en la sprint review de la semana 8 es pre requisito de esta etapa. Sin ella no se procede a la entrega final. |

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.