Plan de Comunicaciones

del Proyecto

TrainSelf

Fecha:

01/06/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	2

Restricciones y Premisas	3

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	4

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	5

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	6

Diagrama de Flujo de Información	6

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC – Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Proyecto | TrainSelf – Sistema de rutinas para gimnasios independientes |
| Fecha de preparación | 01/06/2026 |
| Cliente | Gimnasio independiente (usuario objetivo del sistema) |
| Patrocinador principal | Carlos Valverde |
| Gerente de Proyecto | Ariel Galvez |

# Restricciones y Premisas

Las siguientes restricciones y premisas enmarcan la gestión de comunicaciones del proyecto TrainSelf durante las 9 semanas de desarrollo.

Restricciones de Tiempo

- Restricción: El proyecto tiene duración fija de 9 semanas. Las comunicaciones se ajustan a hitos semanales: sprint review en clase y entrega de informe cada viernes.

- Premisa: Se asume que el docente está disponible en clases para recibir demos semanales. Los informes se envían el viernes vía correo/aula virtual.

Restricciones de Recursos

- Restricción: El proyecto es individual. Todas las comunicaciones son responsabilidad única del estudiante-desarrollador, sin equipo de apoyo.

- Premisa: Se asume acceso estable a internet y disponibilidad de las herramientas gratuitas definidas: GitHub, correo institucional Duoc UC y aula virtual.

Restricciones de Herramientas de Comunicación

- Restricción: Las herramientas se limitan al entorno académico: correo institucional Duoc UC, aula virtual, GitHub y Microsoft Teams.

- Premisa: Se asume que el docente responde correos y consultas dentro de 24 horas hábiles.

Restricciones Geográficas

- Restricción: Las reuniones ejecutivas son presenciales en horario de clases. Fuera de ese horario la comunicación es escrita (correo/aula virtual).

- Premisa: Todos los stakeholders están en Chile (misma zona horaria). No hay restricciones geográficas de horario.

Restricciones de Confidencialidad y Seguridad

- Restricción: El repositorio GitHub es privado. Las credenciales de Oracle Cloud y AWS no se comparten en ningún canal; se gestionan con variables de entorno.

- Premisa: El código en GitHub no incluye datos sensibles de la organización académica ni del cliente objetivo.

Restricciones de Presupuesto

- Restricción: El proyecto no cuenta con presupuesto para comunicaciones. Se usan exclusivamente plataformas gratuitas o provistas por la institución.

- Premisa: Se asume disponibilidad continua de GitHub free tier, correo institucional y aula virtual Duoc UC sin costo adicional.

# Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

A continuación se identifican los cuatro stakeholders de TrainSelf con sus respectivos requisitos de comunicación:

1. Carlos Valverde (docente–patrocinador)

Información requerida: avance del sprint, demo funcional, métricas de calidad (cobertura de tests, SPI), riesgos activos.

Frecuencia: semanal (cada clase). Canal: presencial en clase / Microsoft Teams. Formato: demo en vivo + resumen escrito (SPRINT_REVIEW.md en GitHub). Confirmación de recepción: inmediata durante la sesión.

2. Ariel Galvez – Estudiante desarrollador

Información requerida: retroalimentación del docente, estado del backlog, bloqueos técnicos. Frecuencia: diaria (autogestión). Canal: GitHub Projects + daily standup personal (15 min). Formato: actualización de issues en GitHub. Ap rueba: no aplica (es el emisor y receptor principal).

3. Dueño / administrador del gimnasio (cliente objetivo)

Información requerida: funcionalidades disponibles del sistema, interfaz del panel de administración, dashboard de insights. Frecuencia: al cierre del proyecto (semana 9). Canal: demo presencial o vídeo. Formato: demo funcional del producto final.

4. Usuarios finales (miembros del gimnasio)

Información requerida: instrucciones de uso de la app web. Frecuencia: una sola vez al momento de pruebas de usabilidad (semana 8). Canal: interacción directa con la app. Formato: prueba funcional de navegación en pantalla táctil sin capacitación previa.

# Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión ejecutiva (Sprint Review) | Presentar avance e integrar retroalimentación | Demo funcional, métricas de calidad, riesgos activos, plan siguiente sprint | Presencial / Teams | Discord | Semanal | Inmediata (en sesión) | Ariel Galvez | Carlos Valverde | Carlos Valverde |
| Informe semanal escrito | Mantener al docente informado del avance | Resumen sprint, % avance, cobertura tests, riesgos, plan próxima semana | Documento Word / PDF | Correo institucional / Aula virtual Duoc UC | Semanal (viernes) | 24 horas | Ariel Galvez | Carlos Valverde | Carlos Valverde |
| Standup diario (autogestión) | Controlar avance y detectar bloqueos | Qué completé, qué haré hoy, bloqueos. Issues en GitHub si hay bloqueo | Issue GitHub / Nota personal | GitHub Projects | Diaria (15 min) | No aplica | Ariel Galvez | No aplica | Ariel Galvez |
| Demo final + entrega documentación | Presentar producto terminado a todos los stakeholders | Sistema funcional desplegado, documentación técnica, manual de usuario básico | Demo en vivo + documento | Aula virtual Duoc UC | Semana 9 (una vez) | Inmediata | Ariel Galvez | Carlos Valverde | Carlos Valverde, dueño del gimnasio |

# Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Los recursos destinados a las comunicaciones del proyecto TrainSelf son:

Personal: Estudiante–desarrollador (único responsable de todas las comunicaciones). Tiempo estimado: 30 minutos semanales para redacción de informes + tiempo en clase para demo.

Herramientas tecnológicas: GitHub Projects (backlog y seguimiento), Correo institucional Duoc UC (informes semanales), Aula virtual Duoc UC (entrega de documentos formales), Microsoft Teams (reuniones virtuales si aplica), Repositorio GitHub (canal técnico permanente y visible para el docente).

Presupuesto: $0. Todas las herramientas son gratuitas o provistas por la institución académica.

# Diagrama de Flujo de Información

El flujo de información en TrainSelf sigue la siguiente lógica:

Canal técnico (GitHub) → El estudiante realiza commits diarios. El repositorio es visible para el docente en tiempo real. Los issues registran bloqueos y decisiones técnicas.

Standup diario (estudiante, 15 min) → Revisión de GitHub Projects: ¿qué completé? ¿qué haré? ¿hay bloqueos? Si hay bloqueo → issue en GitHub → si no se resuelve en 24 h → escala al docente por correo.

Informe semanal (viernes, correo/aula virtual) → Estudiante envía al docente: resumen del sprint, % avance, métricas de calidad, riesgos activos, plan semana siguiente. Destino: Profesor Carlos.

Reunión ejecutiva semanal (en clase) → Estudiante presenta demo funcional al docente. Retroalimentación del docente → estudiante actualiza backlog → nuevo sprint comienza.

Semana 8 – Pruebas con usuarios finales → Usuarios interactúan con la app web. Feedback capturado por el estudiante → ajustes finales antes de entrega.

Semana 9 – Entrega final → Demo final para docente y cliente objetivo (dueño del gimnasio). Documentación técnica entregada vía aula virtual.

# Referencias

# Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

# PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html