Plan de Gestión de Calidad

TrainSelf

DUOC UC – Ingenieria en informatica

campus virtual

Fecha: 01/06/2026

Introducción

El presente documento define el Plan de Gestión de Calidad del proyecto TrainSelf, una aplicación web para gimnasios independientes que incluye una app web de rutinas y un panel de administración. Su propósito es establecer los estándares, métricas, responsables e instrumentos que garantizarán que cada módulo entregado cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, asegurando la satisfacción del patrocinador (docente) y la viabilidad del producto final.

Objetivo del Plan de Gestión de Calidad

Garantizar que TrainSelf sea desarrollado con estándares de calidad medibles en cada sprint, asegurando: (1) cumplimiento del cronograma semanal (SPI ≥ 0,9); (2) cobertura de pruebas unitarias ≥ 70% en la capa de servicios; (3) cero errores bloqueantes detectados por SonarLint al integrar código; (4) tiempo de respuesta de la API ≤ 2 segundos bajo carga normal; (5) usabilidad del kiosk: un usuario sin capacitación completa una rutina en ≤ 3 minutos.

Tiempos de entrega para paquetes de trabajo (Procesos / Entregables del proyecto sujetos a revisión de calidad)

Los entregables sujetos a revisión de calidad son los módulos funcionales de cada sprint: (S2–3) Módulo selección y visualización de rutinas; (S3–4) Panel de administración; (S4–5) Sistema de registro e historial de usuarios; (S5–6) Tabla de clasificación con puntos; (S6–7) Dashboard de insights. Cada módulo se revisa al cierre del sprint con una lista de verificación antes de integrarse a la rama principal.

El proceso de calidad aplica a: código fuente (revisión SonarLint en cada commit), pruebas unitarias (JUnit 5 + JaCoCo en pipeline CI/CD), integración continua (GitHub Actions en cada push a main), y documentación técnica (README actualizado al cierre de cada sprint). El criterio de aceptación mínimo es: todos los tests pasan, cobertura ≥ 70%, y pipeline CI/CD exitoso.

Asignación de responsables del seguimiento de la calidad

Como proyecto individual, el estudiante-desarrollador (Ariel) asume todos los roles de gestión de calidad. El docente (Profesor Carlos) actúa como revisor externo en cada sprint review semanal.

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Ariel Galvez | Desarrollador / Gerente de proyecto | Ejecutar pruebas unitarias, revisar cobertura con JaCoCo, correr SonarLint antes de cada commit, verificar pipeline CI/CD, y completar la lista de verificación de calidad al cierre de cada sprint. Escalar problemas al docente si no se resuelven en 24 horas. |

Estándares de Calidad

Los estándares de calidad de TrainSelf se documentan en el repositorio GitHub (README) y se verifican mediante el pipeline CI/CD en cada sprint. A continuación se listan los estándares aplicables:

| Estándar | Descripción | Indicador | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma | Cada sprint semanal debe entregar el módulo comprometido en estado funcional y desplegable. | SPI (Schedule Performance Index) ≥ 0,9 | GitHub Projects – comparación tareas completadas vs planificadas por sprint |
| Cobertura de pruebas unitarias | La capa de servicios del backend debe tener mínimo 70% de cobertura de pruebas unitarias. | Cobertura ≥ 70% (JaCoCo) | Reporte JaCoCo generado por GitHub Actions en cada push |
| Calidad del código | El código no debe contener errores bloqueantes al momento de cada commit. | 0 errores bloqueantes (SonarLint) | Análisis SonarLint ejecutado en el IDE antes de cada commit |
| Rendimiento de la API | Los endpoints REST deben responder en tiempo aceptable bajo carga normal. | Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos (10 usuarios simultáneos) | Pruebas manuales con Postman – semana 8 |
| Usabilidad de la app | Un usuario sin capacitación debe poder completar una rutina desde el kiosk sin asistencia. | Completar rutina en ≤ 3 minutos | Prueba funcional manual – semana 8 |

Atributos de Calidad

Los atributos de calidad de TrainSelf son las características que el sistema debe exhibir para ser considerado de calidad. Se evalúan tanto en el producto (aplicación) como en el proceso de desarrollo:

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Fiabilidad | El sistema debe operar sin fallos durante el horario de uso del gimnasio. La API no debe retornar errores HTTP 5xx en condiciones normales. |
| Rendimiento | Los endpoints REST responden en ≤ 2 segundos bajo carga de hasta 10 usuarios concurrentes. |
| Usabilidad | La interfaz del kiosk es táctil e intuitiva: un usuario sin capacitación completa una rutina en ≤ 3 minutos. |
| Mantenibilidad | El código sigue principios SOLID y DRY. Cada clase tiene responsabilidad única. Cobertura de tests ≥ 70% facilita refactorización segura. |
| Seguridad | El panel de administración requiere autenticación JWT. Las credenciales de bases de datos y nube se gestionan mediante variables de entorno. |

Indicadores de Calidad

Los indicadores permiten medir objetivamente cada atributo de calidad. Se registran en el pipeline CI/CD o en pruebas manuales según corresponda:

| Indicador | Descripción | Atributo |
| --- | --- | --- |
| SPI (Schedule Performance Index) | Mide si el trabajo completado en el sprint es proporcional al planificado. SPI = trabajo completado / trabajo planificado. Si SPI < 0,9 se ajusta el alcance del siguiente sprint. | Fiabilidad / Cumplimiento de cronograma |
| Cobertura de pruebas (JaCoCo) | Porcentaje de líneas y ramas del código de servicios cubiertas por pruebas unitarias JUnit 5. Se mide en cada ejecución del pipeline CI/CD. | Mantenibilidad |
| Errores bloqueantes (SonarLint) | Número de errores de severidad bloqueante detectados en el análisis estático del código. Debe ser 0 antes de integrar a main. | Mantenibilidad / Fiabilidad |
| Tiempo de respuesta API (Postman) | Tiempo promedio de respuesta de los endpoints REST bajo 10 peticiones concurrentes. Se mide en semana 8 sobre entorno staging en AWS EC2. | Rendimiento |
| Tiempo de completar rutina (prueba manual) | Tiempo que tarda un usuario sin capacitación en seleccionar objetivo, ver rutina y marcarla como completada desde el kiosk táctil. | Usabilidad |

Instrumento de medición de Calidad

| Instrumento | Descripción | Estándar | Atributos | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub Actions (pipeline CI/CD) | Ejecuta automáticamente build, pruebas unitarias y reporte JaCoCo en cada push a la rama main. Falla el pipeline si algún test no pasa. | Cobertura de pruebas / Calidad del código | Mantenibilidad / Fiabilidad | Cobertura ≥ 70% / 0 errores bloqueantes |
| JaCoCo (reporte de cobertura) | Plugin integrado en Maven/Gradle que genera reportes de cobertura de pruebas unitarias. Se ejecuta en cada pipeline CI/CD. | Cobertura de pruebas unitarias | Mantenibilidad | Cobertura ≥ 70% |
| SonarLint (análisis estático) | Herramienta integrada en el IDE que detecta errores, code smells y vulnerabilidades en tiempo real durante el desarrollo. | Calidad del código | Mantenibilidad / Seguridad | 0 errores bloqueantes |
| Postman (pruebas de rendimiento) | Colección de peticiones HTTP que se ejecutan manualmente en semana 8 para medir tiempos de respuesta de los endpoints REST bajo 10 peticiones simultáneas. | Rendimiento de la API | Rendimiento | Tiempo ≤ 2 segundos |
| Prueba manual de usabilidad | El evaluador (estudiante) cronometra el tiempo que tarda un usuario sin capacitación en completar una rutina desde el kiosk. Se aplica en semana 8. | Usabilidad del kiosk | Usabilidad | ≤ 3 minutos por rutina |
| Lista de verificación de sprint | Checklist aplicada al cierre de cada sprint: módulo funcional en local, tests pasan, pipeline CI/CD exitoso, docs actualizadas en README. | Todos los estándares | Todos los atributos | 100% ítems aprobados |

Mediciones del Control de Calidad

Las mediciones de control de calidad se registran al cierre de cada sprint y en la semana de pruebas (semana 8). Los valores obtenidos se comparan con los valores requeridos para determinar acciones correctivas:

| Fecha | Proceso /Producto medido | Valor requerido | Valor obtenido | ¿Es aceptable? | Recomendación | Fecha de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semanal (cierre sprint) | Módulo funcional entregado / Checklist de sprint | 100% ítems aprobados | A registrar al cierre de cada sprint | A evaluar | Ajustar alcance siguiente sprint si hay ítems pendientes | Inicio sprint siguiente |
| Cada push a main | Cobertura de pruebas unitarias (JaCoCo) | ≥ 70% | A registrar en pipeline | A evaluar | Agregar tests si cobertura baja del umbral | Antes del siguiente commit |
| Cada push a main | Errores bloqueantes SonarLint | 0 errores | A registrar en pipeline | A evaluar | Corregir antes de integrar a main | Mismo día |
| Semana 8 | Tiempo de respuesta API REST (Postman) | ≤ 2 segundos | A medir en pruebas | A evaluar | Optimizar queries o lógica de negocio si supera umbral | Semana 8 |
| Semana 8 | Usabilidad kiosk (prueba manual) | ≤ 3 minutos por rutina | A medir en pruebas | A evaluar | Rediseñar flujo UI si supera el tiempo máximo | Semana 8–9 |

Aceptación del patrocinador del proyecto

Aprobado por: Carlos Valverde

Nombre 				Firma				Fecha

# Referencias

# Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

# PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html