Plan de Pruebas de Software

TrainSelf

Fecha

01/06/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Resumen Ejecutivo	3

Alcance de las Pruebas	4

Elementos de Pruebas	4

Funcionalidades a No Probar	4

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	4

Criterios de Aceptación o Rechazo	5

Criterios de Aceptación o Rechazo	5

Criterios de Suspensión	5

Criterios de Reanudación	5

Entregables	6

Recursos	6

Requerimientos de Entornos – Hardware	6

Requerimientos de Entornos – Software	7

Herramientas de Pruebas Requeridas	8

Personal	9

Planificación y Organización	10

Procedimientos para las Pruebas	10

Matriz de Responsabilidades	12

Cronograma	12

Premisas	12

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC – Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Proyecto | TrainSelf – Sistema de rutinas para gimnasios independientes |
| Fecha de preparación | 01/06/2026 |
| Cliente | Gimnasio independiente (usuario objetivo del sistema) |
| Patrocinador principal | Carlos Valverde (Docente) |
| Gerente / Líder de Proyecto | Ariel Galvez (Desarrollador) |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Ariel Galvez (Desarrollador) |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesor Carlos | Patrocinador | Duoc UC – Ing. Informática | 01/06/2026 |  |
| Ariel | Desarrollador | Duoc UC – Ing. Informática | 01/06/2026 |  |

# Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas de TrainSelf define la estrategia, alcance, recursos y cronograma para validar el correcto funcionamiento del sistema en sus cinco módulos: (1) selección y visualización de rutinas, (2) panel de administración, (3) registro e historial de usuarios, (4) tabla de clasificación con puntos, y (5) dashboard de insights. Las pruebas se ejecutan en tres niveles: unitarias (automatizadas durante el desarrollo), integración (automatizadas en el pipeline CI/CD) y funcionales/rendimiento (manuales en semana 8). El criterio de aceptación global es: 100% de casos funcionales aprobados, cobertura unitaria ≥ 70%, y tiempo de respuesta API ≤ 2 segundos.

# Alcance de las Pruebas

## Elementos de Pruebas

Se prueban los cinco módulos de TrainSelf: (1) Módulo de selección de rutinas: filtrado por objetivo y nivel, visualización de ejercicios. (2) Panel de administración: CRUD de rutinas y ejercicios, autenticación JWT. (3) Sistema de registro de usuarios: creación de cuenta, login, historial de sesiones. (4) Tabla de clasificación: cálculo de puntos por rutinas completadas y días consecutivos. (5) Dashboard de insights: consultas de rutinas más usadas, horarios y objetivos predominantes. También se prueban los endpoints REST del backend (Spring Boot) y la integración con Oracle Cloud.

Funcionalidades a No Probar

Quedan fuera del alcance de pruebas: (1) Compatibilidad con navegadores distintos a Chrome. (2) Pruebas de seguridad avanzadas (penetration testing, análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP) por limitación de tiempo y recursos. (3) Pruebas de carga con más de 10 usuarios simultáneos. (4) Pruebas en dispositivos móviles (el kiosk es una pantalla táctil fija). (5) Pruebas de internacionalización (el sistema opera solo en español).

## Enfoque de Pruebas (Estrategia)

# TrainSelf aplica una estrategia de pruebas en tres niveles integrada con el ciclo Scrum:

# 1. Pruebas unitarias (automatizadas, continuas): JUnit 5 + Mockito sobre la capa de servicios del backend (PointService, RecommendationService, InsightService, RoutineService). Se ejecutan en cada push vía GitHub Actions. Criterio: 0 fallos + cobertura ≥ 70% (JaCoCo).

# 2. Pruebas de integración (automatizadas, por sprint): Spring Boot Test + H2 en memoria. Validan el flujo completo de cada endpoint REST: creación de usuarios, registro de sesiones, actualización de puntos, consulta del dashboard. Se integran en el pipeline CI/CD.

# 3. Pruebas funcionales (manuales, semana 8): 6 casos de prueba ejecutados sobre entorno staging en AWS EC2: (a) selección de objetivo y carga de rutina en kiosk, (b) registro y login de usuario, (c) marcar rutina completada y verificar actualización de puntos, (d) visualizar tabla de clasificación, (e) crear/editar rutina desde panel admin, (f) consultar dashboard de insights.

# 4. Pruebas de rendimiento (manuales, semana 8): Postman con 10 peticiones concurrentes a los endpoints críticos. Criterio: tiempo promedio ≤ 2 segundos, 0 errores HTTP 5xx. 5. Prueba de usabilidad (manual, semana 8): Un usuario sin capacitación completa una rutina desde el kiosk táctil. Criterio: tiempo ≤ 3 minutos.

# Criterios de Aceptación o Rechazo

## Criterios de Aceptación o Rechazo

Se acepta el sistema si: (1) El 100% de los casos de prueba funcionales definidos pasan sin errores bloqueantes. (2) La cobertura de pruebas unitarias es ≥ 70% (JaCoCo). (3) 0 errores bloqueantes detectados por SonarLint. (4) Tiempo de respuesta API ≤ 2 s bajo 10 peticiones concurrentes (Postman). (5) Un usuario sin capacitación completa una rutina en la app en ≤ 3 minutos. Se rechaza si cualquiera de los criterios anteriores no se cumple y no existe plan de remediación aprobado.

## Criterios de Suspensión

## Se suspenden las pruebas cuando: (1) El pipeline CI/CD falla de forma bloqueante (build roto) y no se puede desplegar en staging. (2) Oracle Cloud no está disponible y la contingencia con PostgreSQL en Docker no está operativa. (3) Se detectan más de 3 errores bloqueantes no resueltos en el mismo módulo. En todos los casos se registra un issue en GitHub con severidad bloqueante.

## Criterios de Reanudación

Se reanudan las pruebas cuando: (1) El pipeline CI/CD vuelve a ejecutarse exitosamente. (2) El entorno de staging está operativo y accesible. (3) Los errores bloqueantes han sido corregidos y verificados por el desarrollador. La reanudación se registra en el issue de GitHub correspondiente.

# Entregables

Los entregables del plan de pruebas son: (1) Este documento (Plan de Pruebas). (2) Reporte JaCoCo de cobertura de pruebas unitarias (generado automáticamente por GitHub Actions en cada sprint). (3) Resultados de pruebas funcionales manuales (semana 8): tabla con los 6 casos de prueba, resultado obtenido y estado (aprobado/fallido). (4) Resultados de pruebas de rendimiento (semana 8): reporte Postman con tiempos de respuesta. (5) Registro de defectos: issues en GitHub etiquetados por severidad.

# Recursos

## Requerimientos de Entornos – Hardware

Servidor de producción/staging: AWS EC2 t2.micro (Free Tier) con Ubuntu 22.04. Ejecuta los contenedores Docker con el backend Spring Boot y el frontend Angular.

- Base de datos: Oracle Cloud Always Free (OCPU: 1, RAM: 1 GB). En desarrollo local se usa H2 embebido; contingencia con PostgreSQL en Docker.

- Equipo del desarrollador/tester: PC con Ryzen 5, 16 GB RAM, Windows 11. Ejecuta el entorno de desarrollo local con Docker Desktop.

- Aplicación web: pantalla donde se ejecutará el frontend Angular en modo pantalla completa para pruebas de usabilidad en semana 8.

- Conectividad: conexión a internet estable para acceder a AWS EC2, Oracle Cloud y GitHub. Velocidad mínima recomendada: 10 Mbps.

- No se requieren recursos de hardware adicionales para este proyecto.

## Requerimientos de Entornos – Software

Sistema bajo prueba: TrainSelf v1.0 desplegado en AWS EC2 vía Docker Compose.

- Base de datos de pruebas: Oracle Cloud (producción) / H2 embebido (desarrollo) / PostgreSQL Docker (contingencia).

- Framework de pruebas unitarias: JUnit 5 + Mockito (Java). Plugin JaCoCo para cobertura.

- Análisis estático: SonarLint integrado en el IDE (IntelliJ IDEA).

- Seguimiento de incidencias: GitHub Issues (etiquetas: bloqueante / mayor / menor).

- Control de versiones: Git + GitHub (repositorio privado). Estrategia: feature branches, merge a main solo cuando pipeline pasa.

- IDE: IntelliJ IDEA (backend Java) + Visual Studio Code (frontend Angular).

- Pruebas de rendimiento: Postman (colección de peticiones concurrentes).

- CI/CD: GitHub Actions (ejecuta build, tests JUnit 5, JaCoCo y deploy en cada push a main).

Estos requerimientos aseguran que los equipos y herramientas de software estén preparados para realizar las pruebas de manera eficiente, y que todos los testers tengan acceso a los recursos necesarios para cumplir con el plan de pruebas.

## Herramientas de Pruebas Requeridas

Las herramientas de pruebas seleccionadas para TrainSelf son:

- Automatización:

  - JUnit 5 + Mockito: framework de pruebas unitarias para Java. Permite mockear dependencias y probar servicios de forma aislada.

  - JaCoCo: plugin Maven/Gradle para medir cobertura de pruebas. Genera reporte HTML disponible en cada ejecución del pipeline GitHub Actions.

  - Spring Boot Test + H2: framework de pruebas de integración para Spring Boot. Usa base de datos H2 en memoria para pruebas rápidas sin Oracle Cloud.

  - GitHub Actions: pipeline CI/CD que ejecuta automáticamente build + tests + deploy en cada push a la rama main.

- Gestión y seguimiento:

  - GitHub Issues: registro y seguimiento de defectos. Etiquetas: bug/bloqueante, bug/mayor, bug/menor. Cierre de issue = defecto corregido y verificado.

  - GitHub Projects: tablero kanban con columnas To Do / In Progress / Done para gestionar los casos de prueba manuales de la semana 8.

- Rendimiento:

  - Postman: colección de peticiones HTTP configurada para simular 10 peticiones concurrentes a los endpoints críticos. Se ejecuta manualmente en semana 8.

- Calidad de código:

  - SonarLint: análisis estático integrado en el IDE. Detecta errores bloqueantes, code smells y vulnerabilidades en tiempo real durante el desarrollo.

## Personal

TrainSelf es un proyecto individual. El desarrollador (Ariel) asume todos los roles del proceso de pruebas:

- Líder de Pruebas + Desarrollador (Ariel): planifica, diseña y ejecuta todos los tipos de prueba. Revisa resultados, registra defectos en GitHub Issues y aplica correcciones.

Revisor externo: Carlos Valverde (docente) valida los resultados en cada sprint review semanal y aprueba el informe de pruebas finales de semana 8.

# Planificación y Organización

## Procedimientos para las Pruebas

TrainSelf aplica los siguientes procedimientos de prueba integrados con el ciclo Scrum:

1. Pruebas ágiles continuas (durante desarrollo)

- Las pruebas unitarias e integración se escriben en paralelo al desarrollo de cada módulo. El pipeline GitHub Actions ejecuta la suite completa en cada push a main. Si el pipeline falla, se detiene el desarrollo hasta corregir el error.

2. Ciclo de vida del caso de prueba

- Diseño → Ejecución → Registro → Corrección → Verificación. Los casos se diseñan al inicio del sprint basados en los criterios de aceptación del módulo. Los defectos se registran como issues en GitHub con etiqueta de severidad. Una vez corregido, el caso se re-ejecuta para confirmar la resolución.

3. Pruebas de caja negra (pruebas funcionales manuales – semana 8)

- Se valida que cada endpoint REST y cada flujo de usuario en el frontend produzcan el resultado esperado, sin acceder al código fuente. Se verifican los 6 casos de prueba funcionales definidos en el alcance.

- 4. Pruebas de caja blanca (pruebas unitarias – durante desarrollo)

- JUnit 5 + Mockito prueban los métodos internos de cada Service. JaCoCo verifica que la cobertura alcance el 70% mínimo en la capa de servicios.

5. Pruebas de regresión (automatizadas – en cada push)

- GitHub Actions ejecuta la suite completa de pruebas unitarias e integración en cada push a main. Garantiza que los módulos ya entregados no se rompan al agregar nuevas funcionalidades.

6. Pruebas de rendimiento (manual – semana 8)

- Postman simula 10 peticiones concurrentes a los endpoints críticos del backend (rutinas, sesiones, ranking, insights). Criterio: tiempo promedio ≤ 2 segundos, 0 errores HTTP 5xx.

7. Pruebas de usabilidad (manual – semana 8)

- Un usuario sin capacitación previa interactúa con la app. El evaluador cronometra el tiempo desde la pantalla inicial hasta marcar la rutina como completada. Criterio: ≤ 3 minutos.

8. Pruebas de integración (automatizadas – pipeline CI/CD)

- Spring Boot Test + H2 validan el flujo completo de cada endpoint REST. Se ejecutan automáticamente en el pipeline. Los endpoints validados incluyen: POST /usuarios, POST /sesiones, GET /ranking, GET /insights, CRUD /rutinas.

- 9. Pruebas de aceptación (semana 8 – con patrocinador)

- El docente (Carlos Valverde) valida que el sistema cumple los criterios de aceptación definidos en este plan. La aprobación formal se registra en la tabla de aprobaciones.

## Matriz de Responsabilidades

Proyecto individual. Ariel (estudiante-desarrollador) es responsable de la totalidad del proceso de pruebas. El Profesor Carlos actúa como revisor/aprobador externo:• Ariel: diseño, ejecución y documentación de todos los tipos de prueba; registro de defectos en GitHub Issues; corrección y verificación.• Profesor Carlos: revisión de resultados en sprint review semanal; aprobación del informe final de pruebas en semana 8.

## Cronograma

## Semanas 2–7 (desarrollo): pruebas unitarias e integración ejecutadas en CI/CD en cada sprint. Al cierre de cada sprint: checklist de calidad (tests pasan, cobertura ≥ 70%, 0 errores SonarLint). Semana 8: ejecución de los 6 casos de prueba funcional manuales + pruebas de rendimiento (Postman) + prueba de usabilidad de la app. Registro de defectos y correcciones. Semana 9: verificación final, cierre de defectos y presentación del informe de pruebas.

## Premisas

Las siguientes premisas enmarcan la ejecución del plan de pruebas de TrainSelf:

1. Limitaciones de tiempo

- Las pruebas funcionales y de rendimiento se ejecutan en la semana 8 (ventana de 7 días). Las pruebas automatizadas (unitarias/integración) corren continuamente durante semanas 2–7.

2. Disponibilidad de recursos

- Se asume disponibilidad continua de: AWS EC2 (staging), Oracle Cloud (base de datos), GitHub (repositorio + Actions), e IntelliJ IDEA/VS Code (IDE). Sin costo adicional.

3. Metodología

- Se aplica Agile Testing: pruebas integradas al sprint, en paralelo al desarrollo, con feedback inmediato vía pipeline CI/CD.

4. Herramientas

- JUnit 5/Mockito/JaCoCo (unitarias), Spring Boot Test/H2 (integración), Postman (rendimiento), SonarLint (calidad), GitHub Actions (CI/CD), GitHub Issues (defectos).

5. Entornos

- Entorno local (H2 + Docker): disponible desde semana 1. Entorno staging (AWS EC2): disponible desde semana 4 para pruebas de integración. Contingencia: PostgreSQL en Docker si Oracle Cloud no está disponible.

6. Datos de prueba

- Se usa un script SQL con: 3 usuarios de prueba, 5 rutinas (distintos objetivos y niveles), 15 ejercicios y 10 sesiones completadas. Cargado automáticamente en H2 para pruebas unitarias y en Oracle Cloud para pruebas funcionales.

7. Habilidades

- El desarrollador tiene conocimiento de JUnit 5, Spring Boot Test, Postman y GitHub Actions suficiente para ejecutar todos los tipos de prueba definidos.

8. Alcance de las Pruebas

- El alcance está definido en la sección "Elementos de Pruebas" de este documento y no cambiará sin aprobación del docente.

9. Gestión de defectos

- Defectos bloqueantes: resolución en el mismo día. Defectos mayores: resolución antes del siguiente sprint. Defectos menores: resolución antes de la entrega final (semana 9).

10. Comunicación

- El estado de las pruebas se reporta en el informe semanal al docente (viernes) y en el sprint review presencial. Los defectos activos se escalan al docente si no se resuelven en 24 horas.

11. Riesgos y contingencias

- Contingencias documentadas en el Plan de Riesgos (RISK_REGISTER.md). El principal riesgo de pruebas es indisponibilidad del entorno staging → contingencia: pruebas locales con Docker Compose.

12. Aprobación

- El Profesor Carlos aprueba el informe de pruebas en la sprint review de semana 8. Sin aprobación no se procede a la entrega final de semana 9.

13. Integración pruebas-desarrollo

- Las pruebas unitarias e integración se desarrollan en el mismo sprint que el módulo. No se integra código a main sin que el pipeline pase.

# Referencias

# Formato de respuesta basado en: PMO Informática:

# PMO Informática. (07 de enero 2025). Plantillas. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html