Semana 2

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: Ariel Galvez |  |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado de Software | Carrera: Ing. Desarrollo de Software |
| Profesor: Carlos Valverde | Fecha: 01/06/2026 |

# Descripción de la actividad
Durante esta semana 2 deberás continuar con el desarrollo de la propuesta de proyecto, realizando modificaciones de acuerdo con la retroalimentación dada por el docente en la semana anterior, agregando aspectos importantes dentro de la propuesta: descripción de la metodología, tecnologías a utilizar, arquitectura y planes.

## Instrucciones específicas

A continuación, deberás completar cada uno de los siguientes recuadros con la información que se solicita. Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar a tu docente.

5. Metodología

| Descripción de la Metodología |
| --- |
| TrainSelf se desarrollará como proyecto individual utilizando la metodología ágil Scrum adaptado, organizada en sprints semanales alineados con las 9 semanas de la asignatura. Esta metodología permite una gestión iterativa e incremental del desarrollo, facilitando la detección temprana de errores y el ajuste continuo del alcance. La metodología se estructura en cuatro fases principales: 1. Planificación (Semana 1–2): Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, configuración del entorno de desarrollo (Docker, Oracle Cloud, GitHub Actions), diseño de la arquitectura y estructura de la base de datos. 2. Desarrollo (Semanas 2–7): Implementación iterativa de los cinco módulos: selección de rutinas, panel de administración, sistema de historial de usuarios, tabla de clasificación con puntos, y dashboard de insights. Cada módulo se desarrolla en sprints de 1–2 semanas con entregable funcional al cierre de cada sprint. 3. Pruebas y despliegue (Semana 8): Ejecución de pruebas funcionales sobre los módulos principales en entorno de staging, corrección de errores detectados y despliegue en AWS EC2 vía pipeline CI/CD con GitHub Actions. 4. Entrega y documentación (Semana 9): Preparación de la presentación final, documentación técnica del sistema y evaluación transversal. Como el proyecto es individual, todas las responsabilidades recaen en el mismo estudiante, quien gestiona el backlog, prioriza tareas y realiza la validación de cada entregable. |
| Tecnologías a utilizar |  |  |
| Backend: Spring Boot (Java). Framework robusto para la construcción de APIs RESTful. Gestiona la lógica de negocio, autenticación de usuarios, control de rutinas y el cálculo del sistema de puntuación. Satisface el requisito no funcional de escalabilidad y facilita la separación de responsabilidades. Frontend: Angular. Framework SPA (Single Page Application) que permite construir la interfaz de usuario del kiosk y el panel de administración web. Garantiza una navegación intuitiva sin recarga de página, cumpliendo el requisito funcional de usabilidad en pantallas táctiles. Base de datos: Oracle Cloud (Always Free). Base de datos relacional para almacenar usuarios, rutinas, ejercicios, historial de sesiones y puntuaciones. Su caracter SQL garantiza integridad referencial y soporte de consultas complejas para el dashboard de insights. Contenedorización: Docker y Docker Compose. Permiten empaquetar la aplicación en contenedores reproducibles, eliminando dependencias del entorno y asegurando que el sistema funcione idénticamente en desarrollo, staging y producción. Despliegue: AWS EC2 (Free Tier). Servidor en la nube donde se ejecutará la aplicación en producción. La automatización del despliegue se gestiona mediante GitHub Actions como pipeline CI/CD, ejecutando build, tests y push al servidor cada vez que se integra código a la rama principal. |  |  |
| Arquitectura |  |
| Patrón arquitectónico: MVC en capas (cliente–servidor) TrainSelf adopta una arquitectura de tres capas separadas por responsabilidad, siguiendo el patrón MVC (Modelo–Vista–Controlador) distribuido en un esquema cliente–servidor. Esto garantiza mantenibilidad, independencia de capas y facilidad para escalar o reemplazar componentes de forma aislada. 1. Capa de presentación (Frontend – Angular) Contiene dos vistas principales: la interfaz de usuario tipo kiosk (selección de objetivo, visualización de rutinas, tabla de clasificación) y el panel de administración web (gestión de rutinas/ejercicios y dashboard de insights). Ambas vistas consumen la API REST del backend mediante llamadas HTTP/JSON. El componente de kiosk se diseña para operar en pantallas táctiles en modo pantalla completa, sin necesidad de teclado. 2. Capa de lógica de negocio (Backend – Spring Boot) Implementa la lógica central del sistema organizada en controladores (Controllers), servicios (Services) y repositorios (Repositories). Los Controllers reciben las peticiones REST y delegan en los Services que procesan las reglas de negocio (cálculo de puntos, recomendación adaptativa, generación de insights). Los Repositories (JPA/Hibernate) abstraen el acceso a datos. La API REST expone endpoints documentados bajo el estándar JSON, protegidos mediante autenticación JWT para el panel de administración. 3. Capa de datos (Oracle Cloud) La base de datos relacional almacena las entidades principales del sistema: usuarios (id, nombre, correo, puntos acumulados), rutinas (id, nombre, objetivo, nivel), ejercicios (id, nombre, descripción, duración, rutina_id) y sesiones (id, usuario_id, rutina_id, fecha, completada). Las relaciones entre entidades se gestionan mediante claves foráneas, garantizando integridad referencial. 4. Infraestructura y CI/CD La aplicación se ejecuta en contenedores Docker gestionados con Docker Compose, desplegados en una instancia AWS EC2. El pipeline CI/CD en GitHub Actions automatiza la compilación, pruebas unitarias y despliegue al servidor en cada push a la rama main. El frontend Angular se sirve como archivos estáticos desde el mismo servidor o desde un CDN, mientras que el backend Spring Boot expone sus endpoints en el puerto 8080 dentro del contenedor. Oracle Cloud se conecta de forma segura mediante variables de entorno, sin credenciales embebidas en el código. 5. Principios de diseño aplicados Se aplican los principios SOLID para garantizar que cada clase tenga una responsabilidad única y que las capas sean fácilmente extensibles. La separación de concerns entre frontend y backend permite que ambas capas evolucionen de forma independiente. La inyección de dependencias de Spring Boot favorece la modularidad y facilita las pruebas unitarias mediante mocking. El principio DRY (Don’t Repeat Yourself) se aplica en la reutilización de componentes Angular y en los servicios comunes del backend. |  |

Planes

PLAN DE CALIDAD – TrainSelf Objetivo Garantizar que TrainSelf cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, asegurando que cada módulo entregado sea correcto, usable y desplegable, y que el proceso de desarrollo esté bajo control permanente. Estándares de calidad 1. Cumplimiento de cronograma: cada sprint semanal debe entregar el módulo comprometido en estado funcional. Indicador: índice de desempeño del cronograma (SPI) ≥ 0,9. 2. Cobertura de pruebas: mínimo 70% de cobertura de pruebas unitarias sobre la capa de servicios (Spring Boot). Herramienta: JaCoCo integrado en el pipeline de GitHub Actions. 3. Calidad del código: cero errores bloqueantes reportados por SonarLint al momento de cada commit. El código debe pasar el análisis estático antes de integrarse a la rama principal. 4. Tiempo de respuesta: las peticiones a la API REST deben responder en menos de 2 segundos bajo carga normal (hasta 10 usuarios simultáneos). Se verificará con pruebas de rendimiento en la semana 8. 5. Usabilidad: un usuario sin capacitación previa debe poder completar una rutina completa desde la pantalla del kiosk en menos de 3 minutos. Se valida mediante prueba funcional manual en semana 8. Responsable y seguimiento El responsable único es el estudiante (rol: desarrollador y gerente de proyecto). El control de calidad se realizará al cierre de cada sprint mediante una lista de verificación que confirma: (a) módulo funcional en entorno local, (b) pruebas unitarias ejecutadas sin fallos, (c) código integrado y pipeline CI/CD exitoso, (d) documentación del sprint actualizada en GitHub. PLAN DE PRUEBAS – TrainSelf El plan de pruebas cubre los 5 módulos de TrainSelf y se ejecuta en tres niveles: pruebas unitarias durante el desarrollo, pruebas de integración al finalizar cada sprint, y pruebas funcionales y de rendimiento en la semana 8. 1. Pruebas unitarias (automatizadas) Herramienta: JUnit 5 + Mockito (backend). Scope: capa de servicios. Se prueban los métodos críticos de cada servicio: cálculo de puntos (PointService), lógica de recomendación (RecommendationService), generación de insights (InsightService), y validación de rutinas (RoutineService). Criterio de aceptación: todos los tests pasan (0 fallos) y cobertura ≥ 70%. 2. Pruebas de integración (automatizadas) Herramienta: Spring Boot Test + H2 (base de datos en memoria). Se valida el flujo completo de cada endpoint REST: creación de usuarios, registro de sesiones, actualización de puntuación, consulta del dashboard de insights. Se ejecutan al finalizar cada sprint y en el pipeline CI/CD. Criterio de aceptación: todos los endpoints responden con el código HTTP esperado y el payload JSON correcto. 3. Pruebas funcionales (manuales) Se ejecutan en la semana 8 sobre el entorno de staging (AWS EC2). Los casos de prueba cubren: (a) selección de objetivo y carga de rutina en kiosk, (b) registro y autenticación de usuario, (c) marcado de rutina completada y actualización de puntos, (d) visualización de tabla de clasificación, (e) creación y edición de rutinas desde el panel de administración, (f) consulta del dashboard de insights. Criterio de aceptación: el 100% de los casos de prueba definidos pasan sin errores bloqueantes. 4. Pruebas de rendimiento (manuales) Se verificará que los endpoints críticos respondan en menos de 2 segundos simulando 10 peticiones concurrentes mediante Postman. Se ejecuta en la semana 8. Criterio de aceptación: tiempo de respuesta promedio ≤ 2 segundos, sin errores HTTP 5xx. PLAN DE RIESGOS – TrainSelf R1 – Retrasos en el desarrollo por subestimación de tareas Probabilidad: Alta. Impacto: Alto. Estrategia: mitigación. Plan: dividir cada módulo en tareas de máximo 4 horas en el backlog de GitHub Projects. Al detectar desvación > 2 días, reducir el alcance del sprint siguiente priorizando funcionalidades críticas sobre las opcionales (tabla de clasificación y dashboard pueden simplificarse sin comprometer el MVP). R2 – Problemas de conectividad con Oracle Cloud Probabilidad: Media. Impacto: Alto. Estrategia: contingencia. Plan: configurar H2 como base de datos embebida en el perfil de desarrollo local. Si Oracle Cloud falla en producción, activar perfil de respaldo con PostgreSQL en contenedor Docker en la misma instancia EC2 hasta restablecer la conexión. R3 – Errores críticos detectados tarde en el ciclo Probabilidad: Media. Impacto: Alto. Estrategia: mitigación. Plan: ejecutar pruebas de integración automáticamente en cada push mediante GitHub Actions. Mantener la rama main siempre en estado deployable. Usar feature branches para desarrollo y merge solo cuando los tests pasan. R4 – Pérdida de datos o código fuente Probabilidad: Baja. Impacto: Muy Alto. Estrategia: evitar. Plan: todo el código se gestiona en repositorio privado de GitHub con commits diarios. La base de datos Oracle Cloud tiene backup automático activado en la capa gratuita. R5 – Deuda técnica que impide escalar el sistema Probabilidad: Media. Impacto: Medio. Estrategia: mitigación. Plan: reservar el 20% de cada sprint para refactorización y corrección de deuda técnica identificada por SonarLint. Documentar decisiones de diseño en el README del repositorio. PLAN DE COMUNICACIONES – TrainSelf Stakeholders del proyecto Profesor Carlos (docente–patrocinador): aprueba el alcance y evalúa entregables. Recibe informes de avance semanales y tiene acceso de lectura al repositorio GitHub. Estudiante–desarrollador (Ariel): único responsable del desarrollo, gestión y comunicación del proyecto. Usuario final (miembros del gimnasio): interactuarán con el kiosk. Se consideran en el diseño de la interfaz y en las pruebas de usabilidad de la semana 8. Dueño o administrador del gimnasio (cliente objetivo): usa el panel de administración. Sus necesidades guiarán el diseño del dashboard de insights. Reuniones ejecutivas (con el docente) Frecuencia: semanal (cada clase). Participantes: estudiante y profesor Carlos. Contenido: presentación del módulo entregado en el sprint, demostración funcional, solicitud de retroalimentación y definición del alcance del siguiente sprint. Formato: presencial o Teams. Responsable de convocar: estudiante. Entregable: resumen de retroalimentación en el repositorio (archivo SPRINT_REVIEW.md). Reuniones técnicas (auto-gestión individual) Frecuencia: diaria (máximo 15 minutos). Formato: revisión del backlog en GitHub Projects. El estudiante responde: ¿qué completé ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿existe algún bloqueo? Los bloqueos se registran como issues en GitHub y se escalan al docente si no se resuelven en 24 horas. Informes de avance El estudiante entrega al docente un informe escrito al cierre de cada semana (viernes). Contenido: resumen de lo desarrollado, porcentaje de avance respecto al cronograma, métricas de calidad del sprint (tests pasados, cobertura), riesgos activos y plan de la semana siguiente. Canal: correo institucional o plataforma del aula virtual (Duoc UC). El repositorio de GitHub actúa como canal técnico permanente visible en tiempo real.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.